BÁO CÁO HỌC TẬP NHÓM

Tên lớp: 20252IT6001001  Khóa: K19

Tên nhóm: Nhóm 6

Tên chủ đề: Xây dựng chương trình mã hóa và giải mã DSA ( Sử dụng ngôn ngữ Python, C++)

| Tuần | Người thực hiện | Nội dung công việc | Kết quả đạt được | Kiến nghị với giảng viên hướng dẫn (nêu những khó khăn, hỗ trợ từ phía giảng viên,… nếu cần) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nguyễn Trịnh Hải Đăng | Tổ chức họp nhóm, phân chia nhiệm vụ chương 1 Tổng quan về an toàn và bảo mật thông tin | Hoàn thành |  |
|  | Đinh Hữu Duy | Các yêu cầu của bảo mật thông tin. Vai trò của mã hóa dữ liệu | Hoàn thành |  |
|  | Lê Doãn Hoàng Phú | Các kiến thức cơ sở về thuật toán | Hoàn thành |  |
|  | Lý Duy Anh | Nội dung nghiên cứu | Hoàn thành |  |
|  | Tạ Trà My | Nghiên cứu, tìm hiểu hệ mật mã khóa công khai( Khái niệm, Nguyên lý hoạt động) | Hoàn thành |  |
| 2 | Nguyễn Trịnh Hải Đăng | Tổ chức họp nhóm, phân chia nhiệm vụ chương 2 Nghiên cứu, tìm hiểu về thuật toán DSA | Hoàn thành |  |
|  | Đinh Hữu Duy | Nghiên cứu, tìm hiểu hệ mã hóa bất đối xứng | Hoàn thành |  |
|  | Lê Doãn Hoàng Phú | Mô tả các thành phần trong DSA | Hoàn thành |  |
|  | Lý Duy Anh | Phần tạo chữ kỹ Phần xác minh chữ ký | Hoàn thành |  |
|  | Tạ Trà My | Giới thiệu ngôn ngữ lập trình(C++, Python) | Hoàn thành |  |
| 3 | Nguyễn Trịnh Hải Đăng | Cài đặt thuật toán và hình ảnh minh họa giao diện (C++) | Hoàn thành |  |
|  | Đinh Hữu Duy | Cài đặt thuật toán và hình ảnh minh họa giao diện (Python) | Hoàn thành |  |
|  | Lê Doãn Hoàng Phú | Cài đặt thuật toán và hình ảnh minh họa giao diện (Python) | Hoàn thành |  |
|  | Lý Duy Anh | Cài đặt thuật toán và hình ảnh minh họa giao diện (C++) | Hoàn thành |  |
|  | Tạ Trà My | Cài đặt thuật toán và hình ảnh minh họa giao diện (C++) | Hoàn thành |  |
| 4 | Nguyễn Trịnh Hải Đăng | Tổ chức họp nhóm, phân chia nhiệm vụ chương 3 Tầm quan trọng của xử lý dữ liệu nhị phân và bit khi lập trình bảo mật | Hoàn thành | Nhóm mong nhận được góp ý của giảng viên về giao diện chương trình, cách trình bày kết quả thực nghiệm và hướng hoàn thiện ứng dụng. |
|  | Đinh Hữu Duy | Kiến thức kỹ năng đã học được | Hoàn thành |  |
|  | Lê Doãn Hoàng Phú | Cài đặt và vận dụng thuật toán bảo mật vào lập trình C++ và Python | Hoàn thành |  |
|  | Lý Duy Anh | Khó khăn trong việc thao tác dữ liệu nhị phân và tối ưu thuật toán trong C++ và Python | Hoàn thành |  |
|  | Tạ Trà My | Tính thực tiễn và hạn chế của DSA so với các thuật toán chữ ký số khác | Hoàn thành |  |
| 5 | Nguyễn Trịnh Hải Đăng | Tổng hợp nội dung làm báo cáo, phiếu báo cáo | Hoàn thành |  |
|  | Đinh Hữu Duy | Lời nói đầu | Hoàn thành |  |
|  | Lê Doãn Hoàng Phú | Kiến thức kỹ năng đã học được trong quá trình thực hiện đề tài | Hoàn thành |  |
|  | Lý Duy Anh | Đề xuất tính khả thi, những thuận lợi, khó khăn và hướng phát triển | Hoàn thành |  |
|  | Tạ Trà My | Tổng hợp tài liệu tham khảo | Hoàn thành |  |

Ngày …. tháng …. năm 2026

XÁC NHẬN CỦA GIẢNG VIÊN

(Ký, ghi rõ họ tên)

Phạm Văn Hiệp

PHIẾU HỌC TẬP CÁ NHÂN/NHÓM

- Thông tin chung

- Tên lớp: 20252IT6001001	Khóa: K19

- Tên nhóm: Nhóm 6

Họ và tên thành viên trong nhóm : Nguyễn Trịnh Hải Đăng

Đinh Hữu Duy

Lê Doãn Hoàng Phú

Lý Duy Anh

Tạ Trà My

- Nội dung học tập

- Tên chủ đề: Xây dựng chương trình mã hóa và giải mã DSA ( Sử dụng ngôn ngữ Python, C++)

- Hoạt động của sinh viên (xác định các hoạt động chính của sinh viên trong quá trình thực hiện bài tập lớn).

- Hoạt động/ Nội dung 1: : Tìm tài liệu, nghiên cứu lý thuyết về chủ đề thuật toán DSA

- Hoạt động/ Nội dung 2: Cài đặt thuật toán, xây dựng chương trình mô phỏng hoạt động của việc mã hóa và giải mã DSA bằng C++ và Python

- Hoạt động/ Nội dung 3: Viết báo cáo tổng kết …

- Sản phẩm nghiên cứu (Bản thuyết minh, bài thu hoạch, mô hình, sơ đồ, bản vẽ, trang website, bài báo khoa học …)

- Báo cáo thực nghiệm

- Chương trình demo

- Nhiệm vụ học tập

- Hoàn thành Bài tập lớn theo đúng thời gian quy định (từ ngày 11/05/2026 đến ngày 14/06/2026)

- Báo cáo sản phẩm nghiên cứu theo chủ đề được giao trước giảng viên và những sinh viên khác

- Học liệu thực hiện Bài tập lớn

- Tài liệu học tập:

- Phương tiện, nguyên liệu thực hiện Bài tập lớn (nếu có):….

BÁO CÁO HỌC TẬP CÁ NHÂN/ NHÓM

Tên lớp: 20252IT6001001  Khóa: K19

Tên nhóm: Nhóm 6

Tên chủ đề: Xây dựng chương trình mã hóa và giải mã DSA ( Sử dụng ngôn ngữ Python, C++)

| Tuần | Người thực hiện | Nội dung công việc | Phương pháp thực hiện |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nguyễn Trịnh Hải Đăng | Tổ chức họp nhóm, phân chia nhiệm vụ chương 1 Tổng quan về an toàn và bảo mật thông tin | Tổ chức họp meet, phân chia công việc Tra cứu giáo trình An toàn bảo mật thông tin, tham khảo tài liệu học thuật để tìm hiểu tổng quan về an toàn và bảo mật thông tin |
|  | Đinh Hữu Duy | Các yêu cầu của bảo mật thông tin. Vai trò của mã hóa dữ liệu |  |
|  | Lê Doãn Hoàng Phú | Các kiến thức cơ sở về thuật toán | Tra cứu giáo trình An toàn bảo mật thông tin, tham khảo tài liệu học thuật để tìm hiểu các kiến thức cơ sở về thuật toán. |
|  | Lý Duy Anh | Nội dung nghiên cứu | Tìm kiếm, thu thập và tổng hợp tài liệu từ giáo trình An toàn và Bảo mật thông tin, các bài báo khoa học và nguồn tham khảo uy tín. Nghiên cứu các khái niệm cơ bản về chữ ký số, hệ mật mã khóa công khai và định hướng nội dung thực hiện đề tài. |
|  | Tạ Trà My | Nghiên cứu, tìm hiểu hệ mật mã khóa công khai( Khái niệm, Nguyên lý hoạt động) | Tra cứu, đọc và tổng hợp kiến thức từ các giáo trình An toàn và Bảo mật thông tin, các bài báo khoa học uy tín về hệ mã hóa đối xứng. |
| 2 | Nguyễn Trịnh Hải Đăng | Tổ chức họp nhóm, phân chia nhiệm vụ chương 2 Nghiên cứu, tìm hiểu về thuật toán DSA | Tổ chức họp meet, phân chia công việc Tra cứu, đọc và tổng hợp kiến thức từ các giáo trình An toàn và Bảo mật thông tin, các bài báo nghiên cứu, tìm hiểu về thuật toán DSA |
|  | Đinh Hữu Duy | Nghiên cứu, tìm hiểu hệ mã hóa bất đối xứng |  |
|  | Lê Doãn Hoàng Phú | Mô tả các thành phần trong DSA | Phân tích cấu trúc thuật toán DSA, tìm hiểu chức năng của từng thành phần và tổng hợp nội dung. |
|  | Lý Duy Anh | Phần tạo chữ kỹ Phần xác minh chữ ký | Nghiên cứu nguyên lý hoạt động của thuật toán DSA, phân tích quy trình sinh chữ ký và xác minh chữ ký số. Xây dựng lưu đồ hoạt động và tổng hợp nội dung lý thuyết phục vụ cho báo cáo. |
|  | Tạ Trà My | Giới thiệu ngôn ngữ lập trình(C++, Python) | -Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật cốt lõi của C++ và Python để trích xuất các đặc tính kỹ thuật liên quan trực tiếp đến bảo mật . |
| 3 | Nguyễn Trịnh Hải Đăng | Cài đặt thuật toán và hình ảnh minh họa giao diện (C++) | Lập trình mô phỏng thuật toán DSA bằng ngôn ngữ C++, xây dựng các chức năng tạo khóa, ký số và xác minh chữ ký. Kiểm thử chương trình với nhiều bộ dữ liệu và chụp ảnh minh họa kết quả thực hiện. |
|  | Đinh Hữu Duy | Cài đặt thuật toán và hình ảnh minh họa giao diện (Python) |  |
|  | Lê Doãn Hoàng Phú | Cài đặt thuật toán và hình ảnh minh họa giao diện (Python) | Lập trình thuật toán DSA bằng Python, thiết kế giao diện bằng thư viện Tkinter và kiểm tra kết quả. |
|  | Lý Duy Anh | Cài đặt thuật toán và hình ảnh minh họa giao diện (C++) | Lập trình mô phỏng thuật toán DSA bằng ngôn ngữ C++, xây dựng các chức năng tạo khóa, ký số và xác minh chữ ký. Kiểm thử chương trình với nhiều bộ dữ liệu và chụp ảnh minh họa kết quả thực hiện. |
|  | Tạ Trà My | Cài đặt thuật toán và hình ảnh minh họa giao diện (C++) | Sử dụng môi trường phát triển Qt Creator để thiết kế giao diện đồ họa trực quan cho chương trình C++, phân chia bố cục rõ ràng giữa hai vùng chức năng: Ký chữ ký và Xác minh chữ ký. |
| 4 | Nguyễn Trịnh Hải Đăng | Tổ chức họp nhóm, phân chia nhiệm vụ chương 3 Tầm quan trọng của xử lý dữ liệu nhị phân và bit khi lập trình bảo mật | Tổ chức họp meet, phân chia công việc Tra cứu tài liệu về tầm quan trọng của xử lý dữ liệu nhị phân và bit khi lập trình bảo mật |
|  | Đinh Hữu Duy | Kiến thức kỹ năng đã học được |  |
|  | Lê Doãn Hoàng Phú | Cài đặt và vận dụng thuật toán bảo mật vào lập trình C++ và Python | Thực hành lập trình trên C++ và Python, áp dụng thuật toán DSA vào chương trình mô phỏng. |
|  | Lý Duy Anh | Khó khăn trong việc thao tác dữ liệu nhị phân và tối ưu thuật toán trong C++ và Python | Nghiên cứu các vấn đề phát sinh khi xử lý dữ liệu nhị phân, số nguyên lớn và các phép toán mô-đun trong C++ và Python. Đánh giá hiệu năng chương trình, phân tích khó khăn gặp phải và đề xuất giải pháp khắc phục. |
|  | Tạ Trà My | Tính thực tiễn và hạn chế của DSA so với các thuật toán chữ ký số khác | - Tra cứu tài liệu so sánh kỹ thuật giữa ba tiêu chuẩn chữ ký số phổ biến hiện nay: RSA, DSA, và ECDSA. - Tổng hợp phân tích để làm rõ các luận điểm về: kích thước chữ ký, tải trọng tính toán của hàm xác minh, và rủi ro bảo mật liên quan đến tham số ngẫu nhiên k của hệ mã DSA. |
| 5 | Nguyễn Trịnh Hải Đăng | Tổng hợp nội dung làm báo cáo, phiếu báo cáo | Sửa word, code C++, phiếu báo cáo |
|  | Đinh Hữu Duy | Lời nói đầu |  |
|  | Lê Doãn Hoàng Phú | Kiến thức kỹ năng đã học được trong quá trình thực hiện đề tài | Tổng hợp, đánh giá các kiến thức và kỹ năng thu được trong quá trình thực hiện đề tài. |
|  | Lý Duy Anh | Đề xuất tính khả thi, những thuận lợi, khó khăn và hướng phát triển | Tổng hợp kết quả thực hiện đề tài, đánh giá khả năng ứng dụng của thuật toán DSA trong thực tế. Phân tích các thuận lợi, khó khăn trong quá trình triển khai và đề xuất các hướng phát triển như sử dụng thư viện mật mã chuyên dụng, nâng cấp giao diện và mở rộng chức năng bảo mật. |
|  | Tạ Trà My | Tổng hợp tài liệu tham khảo | Rà soát toàn bộ các nguồn tài liệu (sách giáo trình, bài báo khoa học, trang web công nghệ) đã được các thành viên trong nhóm sử dụng trong suốt 5 tuần thực hiện đề tài. |

Ngày …. tháng …. năm 2026

XÁC NHẬN CỦA GIẢNG VIÊN

(Ký, ghi rõ họ tên)

Phạm Văn Hiệp